UMOWA nr …………………………………… (WZÓR)

zawarta w dniu ……………………… roku, w Krakowie, pomiędzy:

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, REGON 351554287, w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, NIP 6772351458, REGON 121385785,

reprezentowane przez:

Łukasza Cieślika – p.o. Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„Wymiana okładzin gresowych na schodach zewnętrznych w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61”.

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się w szczególności następujący zakres rzeczowy:

- Skucie płytek ceramicznych na schodach i spocznikach

- Oczyszczenie i przygotowanie podłoża, wykonanie hydroizolacji elastycznej (system SikaBond-T8)

- Ułożenie płytek ceramicznych z gresu antypoślizgowego na kleju elastycznym (SikaBond-T8) wraz z cokołem, spoinowanie (SikaFlex PRO3)

- Wykonanie tynków cienkowarstwowych na poboczach schodów.

- Szczegółowy zakres robót określony jest w  przedmiarze robót, Opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa w szczególności techniczno-budowlanymi i normami.

- Wykonawca oświadcza, iż  posiada kadrę i potencjał  techniczny umożliwiający wykonanie zamówienia.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi  z materiałów Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż użyte do realizacji umowy materiały posiadają wymagane atesty i certyfikaty i są zgodne z polskimi normami.

§ 3

Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- przekazanie  placu budowy: do 5 dni od daty podpisania umowy

- zakończenie robót: do 30 dni od daty podpisania umowy

§4

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

…………………………………. Netto, słownie: ………………………………….. złotych),

co powiększone o podatek VAT stanowi kwotę:

…………………………………. Brutto, słownie: ………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie zostanie wpłacone przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, na podstawie prawidłowo przedłożonej faktury VAT, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego.

- Fakturę należy wystawić na:

Nabywca:
Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22 31-156 Kraków, NIP 676-217-83-37
Odbiorca: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie wpłacone na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

§ 5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest  kierownik budowy …………………………………

§ 6

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest …………………………………

§7

- Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów.

- Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązuje się usunąć z terenu budowy w terminie 7 dni zaplecze oraz wszystkie materiały i uporządkować teren.

§ 8

Wady wykryte przez Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 5 dni.

§ 9

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujący sposób:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

- za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za:

odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienie umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę, może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

Niezależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo    dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy wartość wyrządzonej  szkody  przekracza wysokość kar umownych zastrzeżonych  niniejszą umową.

§ 10

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                              	Wykonawca

....................                                                                                    ....................