Umowa nr ………………………

zawarta w dniu ……………….. r. w Krakowie, pomiędzy:

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, REGON 351554287, w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, NIP 6772351458, REGON 121385785, reprezentowane przez: Łukasza Cieślika - Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym,

a

…, zwaną dalej Wykonawcą.

Do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy windy wewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz w ramach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu”.

- Opracowana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać w szczególności:

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Projekt techniczny;

- Projekt wykonawczy;

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Szczegółowy kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

- Szczegółowy zakres dokumentacji określa załącznik nr 1. do niniejszej umowy.

§ 2

Szczegółowy zakres czynności

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujące czynności:

- Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej;

- Uzyskanie/opracowanie niezbędnych opinii/badań/ekspertyz dot. istniejącego budynku w obszarze planowanej inwestycji;

- Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego;

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (w obrębie istniejącej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami);

- Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;

- Wykonanie projektu technicznego (pełnobranżowego);

- Wykonanie projektu wykonawczego;

- Wykonanie przedmiaru robót (również w wersji elektronicznej: pdf oraz w wersji edytowalnej, KST, ZUZ);

- Wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego (również w wersji elektronicznej: pdf oraz w wersji edytowalnej, KST, ZUZ);

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dla każdej z branż).

§ 3

Wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji

- Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych. W związku z tym musi być sporządzona zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię robót oraz materiały, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

- Wykonawca nie wskaże w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

- W dokumentacji Wykonawca może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób;

2) wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności oraz jakimi wymaganymi parametrami ona się cechuje (Wykonawca w dokumentacji zobowiązany jest podać kryteria do oceny równoważności/zamieścić tabelę równoważności);

3) uzyska na to pisemną zgodę od Zamawiającego.

§ 4

Dodatkowe informacje

- Budynek jest w trwałym zarządzie Zamawiającego.

- Budynek jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

- Budynek zlokalizowany jest na działce nr 17 położonej w Nowym Sączu, w obrębie 88 przy ul. Jagiellońskiej 61.

- Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza –„Nowy Sącz – 29”

- Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych.

§ 5

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, z należytą starannością, zgodnie z regułami i standardami przyjętymi i przestrzeganymi w jego zawodzie oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w Polsce przepisami, a także będzie odpowiedzialny za profesjonalną jakość, techniczną prawidłowość, kompletność oraz koordynację wszelkich usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy. Prace projektowe zlecane podwykonawcom branżowym wykonywane będą przez uprawnionych projektantów.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wcześniejszej akceptacji od Zamawiającego przedstawionych rozwiązań projektowych.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające kompletność dokumentacji z załączonym wykazem opracowań, sporządzenie projektu zgodnie z umową, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami technicznymi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- Projekt zagospodarowania terenu – 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- Projekt techniczny – 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- Projekt wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- Szczegółowy kosztorys inwestorski i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- Egzemplarz w wersji elektronicznej w standardzie umożliwiającym odczyt 
w systemie WINDOWS i w plikach dwg (AutoCad) dokumentacji o której mowa w pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7);

- Egzemplarz w wersji elektronicznej w standardzie pdf oraz w wersji edytowalnej, KST, ZUZ dokumentacji o której mowa w pkt 8).

- Miejscem przekazania wymienionej dokumentacji jest budynek Zamawiającego 
tj. MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania (na własny koszt) wszelkich czynności niezbędnych do naprawienia lub usunięcia braków w świadczonych przez niego usługach, jeżeli takowe nastąpią.

§ 6

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w realizacji niniejszej umowy mając na uwadze dobro inwestycji, w szczególności do bezzwłocznej akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, materiałowych i innych oraz formułowania uwag w terminie do 
7 (siedmiu) dni od dnia przekazania, o ile strony pisemnie nie uzgodnią inaczej.

- Zamawiający pisemnie upoważni osobę wskazaną przez Wykonawcę, do występowania przed organami administracji państwowej i samorządowej, urzędami, instytucjami, dostawcami mediów, osobami fizycznymi i prawnymi 
w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeśli wystąpi taka potrzeba.

§ 7

Terminy realizacji umowy

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 
16 grudnia 2024 r.

§ 8

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … zł netto + należny podatek VAT tj. łącznie kwotę brutto ... zł

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po wykonaniu i odebraniu całego przedmiotu umowy,

- Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół odbioru podpisany przez osoby wymienione w § 13 ust 3.

- Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
w banku:                         nr rachunku bankowego: 
w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury prawidłowo wystawionej  na:

Nabywca: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337

Odbiorca: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,

- Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 i zobowiązuje się do jego utrzymania nie krócej niż do chwili dokonania rozliczeń z Zamawiającym wynikających z umowy. Wykonawca oświadcza , że nie jest płatnikiem VAT.

- W przypadku obowiązku stosowania MPP na fakturze muszą być zamieszczone wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie równym z okresem udzielenia Zamawiającemu gwarancji.

- Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność, za wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została opracowana, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad dokumentacji ujawnionych po odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, na pisemne
żądanie przekazane od Zamawiającego.

- Termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w zakresie i terminie wskazanym przez właściwy organ w toku postępowania o udzielenie pozwolenia konserwatorskiego lub pozwolenia na budowę.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w drodze wykonania zastępczego, którego kosztem zostanie obciążony Wykonawca, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy z tego tytułu karami umownymi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odbiór dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej, nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

§ 10

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały prawa autorskie oraz uprawnienia do dysponowania wszelkimi utworami wytworzonymi w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, zwanymi dalej łącznie utworami lub dokumentacją, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie realizacji Umowy.

- W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, niezależnie od jego wysokości (w tym zmniejszenia wskutek przykładowo dokonania potrącenia kar umownych), Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, a Zamawiający nabywa te prawa do dokumentacji będącej przedmiotem Umowy.

- Nabycie praw autorskich na podstawie niniejszej Umowy następuje każdorazowo w dacie odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, iż do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo Wykonawcy do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek utwory, które zostaną nabyte lub udostępnione celem realizacji niniejszej Umowy nie naruszają praw autorskich osób trzecich (zarówno osobistych jak i majątkowych) oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z utworów dostarczonych w ramach wykonywania niniejszej Umowy.

- W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy (wykonanej dokumentacji), nastąpi na poniższych polach eksploatacji istniejących w dniu zawarcia Umowy, w szczególności:

  - rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu;

  - zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych;

  - wprowadzanie do pamięci komputera;

  - ekspozycja;

  - wykorzystywanie w materiałach przetargowych w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
i udostępnianie wykonawcom;

  - wykorzystanie do realizacji inwestycji;

  - wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

  - przetwarzanie;

  - publikowanie części lub całości,

  - utrwalanie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji dzieł) bez względu na technikę;

  - digitalizację;

  - wprowadzenie zmian i modyfikacji oraz przystosowanie utworu;

  - prowadzenie nadzoru autorskiego przez innego Wykonawcę;

  - wielokrotne korzystanie z dzieł w pełnym zakresie (w tym wykorzystywanie do dalszego projektowania, rozbudowy, przygotowania modeli i wizualizacji).

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub dowolny podmiot przez niego wybrany, wszelkich zmian w utworach wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności na dokonywanie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz wykorzystanie zmienionych utworów do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji.

- Niniejsza Umowa obejmuje prawo Zamawiającego do zastosowania utworów wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy do więcej niż jednej budowy.

- W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania przedmiotem Umowy na tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach dotychczasowego wynagrodzenia.

- Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 11 wynagrodzenie określone w niniejszej umowie w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych pól eksploatacji.

- W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenie w terminie wskazanym w ust. 10, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto. W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie.

- Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z utworów przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych lub przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów na osoby trzecie.

- Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych względem Zamawiającego i jego następców prawnych, na których przeniesione zostaną prawa majątkowe do dokumentacji.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto – za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

- Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kary umownej z należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wedle jego wyboru w całości lub w części, w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym; w takim przypadku Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową; w takim przypadku Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku częściowego odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za część umowy od której nie odstąpiono.

§ 13

Sposób komunikowania się i przedstawiciele stron

            - Strony ustalają, że cała korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana na następujące adresy:

  - Zamawiający: …………………………………………….

  - Wykonawca: …………………………………………….

            - Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o jakiejkolwiek zmianie powyższych adresów w terminie do 3 dni od daty zmiany. W przypadku nie powiadomienia drugiej strony, korespondencja wysyłana na wymienione adresy uważana będzie za prawidłowo doręczoną.

            - Za nadzór nad realizacją umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze Strony:

  - Zamawiającego:

    - Dariusz Tambor, tel. ………………….., 
e-mail: d.tambor@mcdn.edu.pl

    - Krzysztof Mikulski, tel. ………………….., e-mail: k.mikulski@mcdn.edu.pl

  - Wykonawcy: Pan/i,tel. e-mail:

            - Strony mają prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 3 i ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany umowy.

§14

Podwykonawcy

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców , jeżeli są już znani. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania wskazanych osób i podwykonawców oraz ich opracowania na zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod względem terminów wykonania zleconych im opracowań, wysokości wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej odpowiedzialności za wady wykonanych przez nich opracowań na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w ofercie, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.

§15

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Strony są zobowiązane do zachowania wymogu wzajemnej poufności 
i lojalności w stosunku do wszelkich informacji i danych związanych z niniejszą umową oraz projektowaną inwestycją. Udostępnianie danych osobom trzecim może następować jedynie za pisemną zgodą strony, której ta informacja dotyczy, chyba, że wynika to z opartego na ustawie żądania uprawionego organu.

- Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnych informacji w zakresie wynikającym z wykonywanej usługi.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa autorskiego.

- Spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający 						Wykonawca